契合项目交接总说明文档

移动端 AI 合同审查与合同生成助手 | 交接日期：2026-07-04

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 契合 |
| 项目定位 | 移动端 AI 合同审查与合同生成助手 |
| 当前阶段 | 前端原型与 Dify 本地联调验证完成，准备进入后端、AI 工作流、iOS 上线和发布材料阶段 |
| 交接范围 | 项目文档、前端交互说明、后端接口说明、Dify 规则接入说明、iOS/App Store 准备说明、QA 记录 |

交接结论 当前项目已经达到“前端交接”状态：H5 前端原型可运行，核心页面和交互已完成，Dify 本地代理链路已验证，文档和 QA 材料已整理。下一阶段应由后端、AI 工作流、iOS/上线和发布材料负责人继续推进。

# 一、当前已完成内容

| 模块 | 已完成内容 |
| --- | --- |
| 前端原型 | 主页、功能页、历史页、设置页、合同审查工作台、合同生成工作台、审查结果页、生成结果页。 |
| 核心交互 | 首页自由输入和自动分流；审查/生成处理进度；合同类型底部抽屉；关注点/生成条款选择；清空、复制、导出、本地历史。 |
| Dify 联调 | 服务层支持 Mock 与 Dify 模式；本地代理可请求真实 Dify；consult/review/generate 三类返回已在前端验证。 |
| iOS 原型 | 已建立 SwiftUI + WKWebView wrapper，支持把 H5 静态产物同步到 Xcode 工程。 |
| 测试材料 | 已保留 390px 移动端 QA 截图、宽屏抽屉修复截图、测试验收记录和交接索引。 |

# 二、当前未完成内容

| 事项 | 说明 | 建议负责人 |
| --- | --- | --- |
| 正式后端 | 尚未搭建生产 HTTPS API、服务端 Dify 代理、日志脱敏、限流、错误码和部署环境。 | 后端 |
| 正式 Dify 工作流 | 训练数据、评分规则、风险规则、JSON 输出契约仍需在 Dify 云端正式配置和发布。 | AI 工作流 |
| 账号与云历史 | 当前历史只保存在本地，未做注册登录、多设备同步、会员付费和云端记录。 | 后端/产品 |
| App Store 上架 | 尚未完成签名、Bundle ID、隐私政策、用户协议、免责声明、商店截图和 TestFlight。 | iOS/上线 |
| 发布材料 | 演示视频、PPT、发布会流程、产品介绍页和宣传素材不在当前交付范围内。 | 发布材料负责人 |

# 三、App Store 上架前仍需完成

确认正式产品名、图标、Bundle ID、Apple Developer Team 和签名配置。

把最新 H5 构建产物同步到 iOS wrapper，并完成真机测试。

接入正式 HTTPS 后端，确保 Dify Key 只保存在服务端。

补齐隐私政策、用户协议、AI 辅助免责声明和支持页面。

完成文件上传、合同审查、合同生成、结果复制、Markdown 导出、弱网和超时场景测试。

准备 App Store 截图、简介、关键词、审核备注、隐私营养标签和 TestFlight 反馈。

# 四、交接文档目录

| 文件 | 用途 | 主要读者 |
| --- | --- | --- |
| 00-项目总说明文档.md | 总入口：已做、未做、待做、文档用途。 | 所有人 |
| 01-前端交接文档.md | 页面结构、交互状态、服务层和前端限制。 | 前端/测试 |
| 02-后端开发交接文档.md | 正式后端目标、环境变量、安全要求和验收标准。 | 后端 |
| 03-前后端接口交接文档.md | 请求/响应结构、字段枚举、错误响应和联调步骤。 | 前端/后端 |
| 04-Dify工作流与规则接入文档.md | 三分支逻辑、输出 JSON、训练和评测资料接入方式。 | AI 工作流 |
| 05-iOS与AppStore上架准备文档.md | iOS wrapper、同步脚本、真机测试和上架准备。 | iOS/上线 |
| 06-测试验收与质量记录.md | 命令、截图、已修复问题和后续补测建议。 | 测试/验收 |
| 07-运行部署与环境配置文档.md | 本地运行、Dify 代理、构建、部署和常见问题。 | 前端/后端/运维 |
| 08-后续任务清单与分工边界.md | 后续任务优先级和当前交付人职责边界。 | 项目负责人 |
| 09-交接资料索引.md | 代码、脚本、旧文档、截图和外部资料位置。 | 所有人 |
| 10-交接验收清单.md | 交接会议或签收时逐项核对。 | 项目负责人/接收方 |

# 五、压缩包内容说明

| 目录/文件 | 说明 |
| --- | --- |
| README.md | 项目基础运行说明。 |
| docs/ | 项目全部文档、Dify 文档、QA 截图、设计方向、交接文档。 |
| docs/交接文档/ | 本次交接的核心文档目录。 |
| docs/交接文档/契合项目交接总说明文档-Word版.docx | 本 Word 版总说明文档。 |
| 外部训练与评测资料/ | 用户提供的训练数据评分 Excel 和标注评测 Word 文档。 |

# 六、当前交付人边界

| 已负责 | 不负责 |
| --- | --- |
| 前端页面和交互原型 | 生产服务器搭建 |
| 合同审查/合同生成核心前端流程 | 正式后端开发 |
| 首页自由输入和 Dify 分流验证 | 正式 Dify 工作流发布 |
| 本地历史、设置页和 QA 截图 | App Store 上架操作 |
| Dify 接入方式验证与交接文档整理 | 发布会、视频、PPT 和市场材料制作 |

# 七、建议签收口径

建议签收说明 前端原型、核心交互、Dify 本地联调验证、QA 截图和交接文档已完成，可移交后端、AI 工作流、iOS/上线和发布材料负责人继续推进。